بسمه تعالی

فرم صورتجلسه

استانداری سمنان

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری

دفترفنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری

| عنوان جلسه: تعیین تکلیف برقراری انشعابات گاز برای واحدهایی که نصب پکیج در تعهدات پیمانکار نیست | شماره جلسه: | شماره دعوتنامه: 54341/41/50 |  | تاریخ دعوتنامه: 11/11/1404 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | محل برگزاری جلسه : دفتر فنی |  | تاریخ تنظیم صورتجلسه: |  |
| تاریخ برگزاری جلسه: 11/11/1404 | ساعت شروع: 11:00 |  | ساعت خاتمه: 13:00 |  |

مصوبات جلسه:

| ردیف | شرح مصوبه | مسئول/ دستگاه اقدام کننده | مهلت اقدام | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مقرر گردید ادارات کل راه و شهرسازی استان ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارگزاران و پیمانکاران در پروژه های انبوه سازی طرح نهضت ملی مسکن ( واحدهای فاقد رایزرهای دود استاندارد ) صرفاً پس از نصب پکیج در واحدها توسط متقاضیان نسبت به تحویل واحد اقدام و پس از آن با رعایت کامل مفاد مبحث 17 مقررات ملی ساختمان تأییدیه های لازم اخذ تا شرکت گاز نسبت به نصب انشعاب گاز اقدام نماید . | ادارات کل راه و شهرسازی ، نظام مهندسی ساختمان استان ، شرکت گاز استان |  |  |
| 2 | در مواردیکه اجرای بند فوق بصورت کامل میسر نباشد بمنظور بهره برداری بموقع از واحدهای تکمیل شده مقرر گردید پس از تعیین مهلت و اعلام برای نصب پکیج به متقاضیان ، در صورت عدم نصب پکیج توسط متقاضی در موارد استثناء ، با رعایت کامل شرایط ایمنی و مفاد مبحث 17 مقررات ملی ساختمان با استفاده از کپ جوشی به صورت استاندارد واحدهایی که نصب پکیج در آنها انجام شده گازدار و گازدار شدن مابقی واحدها پس از نصب پکیج توسط متقلضی و با رعایت کامل مفاد ایمنی و مقررات مربوطه زیر نظر مهندسین ناظر گاز ، کارشناسان شرکت گاز ، مجری اجرای لوله کشی و نصابان پکیج صورت پذیرد . بدیهی است پرداخت هرگونه هزینه مازاد احتمالی بعهده متقاضی خواهد بود . | ادارات کل راه و شهرسازی ، صمت ، نظام مهندسی ساختمان استان ، شرکت گاز استان |  |  |